Анализ КС: Keycloak 24.0.5 vs Alt Keycloak 26

Существующее решение

Уже в реестре

С марта 2026 действует постановление № 1937: если у вендора > 30% выручки от аффилированных структур — в реестр не попадёт. Alt-версия под это правило не подходит

Альтернатива может попасть только в «реестр ПО для собственных нужд» — это не импортозамещение с точки зрения ЦБ РФ

Закрывает план импортозамещения банка прямо сейчас, просто приобретение сертификации существующего решения

Та же 24.x база — нулевой риск ломающих изменений в конфигах, токенах и флоу

Уже развёрнуто в Kubernetes

Все наработки МКБ сохраняются: realm, конфиги, интеграции

Кастомные SPI — это самое важное

На стенде 25+ кастомных SPI-провайдеров, написанных под МКБ

SMS 2FA, QR-вход, по сертификату, выбор организации, контроль сессий, сброс пароля по контактным данным — всё это кастомный код

SPI: 2fa SMS встречается в 4 вариантах с разными provider ID — все 4 нужно перенести и зарегистрировать корректно

Condition - two factor type используется 4 раза с разными ID — в 26.1 добавлены новые встроенные условия, возможны конфликты имён

Kubernetes → Астра — отдельный проект: согласования с  ИБ отдельное!

Поведение reset credentials flow изменилось — пользователь больше не остаётся залогиненным после сброса пароля, кастомный VBO reset credentials нужно проверять отдельно

При переходе на 26.x каждый из них нужно перекомпилировать под новый API

SPI: custom-single-session работает через backchannel logout — в 26.x изменилось поведение сессий и их хранение в БД, логика принудительного завершения сессий требует проверки и возможной доработки

Существующие SPI на Kotlin (на данный момент 14 SPI), будут выведены из разработки, т.к проще написать всю обновленную структуру на Kotlin

Переход на alt-версию — это отдельный проект , а не обновляемый

Keycloak 26 не читает объекты сессий из 24/25 — обратной совместимости нет

Offline Session Max Limited отключён — offline-сессии будут копиться в БД бесконечно

Три отдельных кастомных флоу (VBO browser, VBO reset credentials, VBO browser OpenApi) — каждый требует полного тестирования

Что даёт переход на Alt Keycloak 26

Появились Passkeys / WebAuthn для беспарольного входа

Новый Organizations feature — нативная мультитенантность без отдельных realm

Улучшенная HA-архитектура для мультисайтовых развёртываний

Поддержка OpenJDK 21 (LTS) — более актуальная Java-платформа

Исправлены CVE-2025-0604 и CVE-2025-1391 — реальные уязвимости безопасности

Более новая кодовая база — дольше будет получать официальные патчи безопасности (Но надо мигрировать опять же на 21 Java или Kotlin – сейчас это самое лучшее решение)

ALT Linux как платформа — полностью отечественный стек от ОС до приложения

О потенциальных проблемых которые так же могут возникнуть

При переходе все активные сессии уничтожаются — массовый принудительный логаут всех клиентов банка

Keycloak 26 не читает объекты сессий из 24/25 — обратной совместимости нет

Токены — ломаются клиентские приложения

Claim nonce удалён из access token, остался только в ID token — клиенты, читающие его из access token, сломаются

Claim session_state удалён из всех токенов полностью — восстановить только через отдельный mapper вручную

Новый scope basic автоматически добавляется всем клиентам — возможно дублирование auth_time и sub

acr_values больше не пробрасывается автоматически во внешние IDP — интеграции нужно перепроверять

Итог и пожелания одной строкой

В настоящий момент наше решение уже закрывает вопрос импортозамещения и нам не требуется в настоящий момент столь стремительной миграции на новую версию, миграцию если мы этого действительно хотим (улучшение структуры кода и развитие продукта разумеется значимы) , то в таком случае производить миграцию опираясь на существующее решение и мигрировать постепенно